[ 8월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 타이머 기능 중심 서비스를 반영한 도서 및 공연 예매 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | booketing | 프로젝트 팀원 | (팀장)신현탁 (팀원)반제윤, 손유정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - 회원가입 및 로그인 기능 구현 - JWT 기반 인증 적용 및 회원 정보 관리 기능 구현 - 마이페이지 구현(최근 본 도서,관심 도서,작성 리뷰 조회) - 도서 상세 페이지 구현 - 리뷰 작성, 조회, 삭제 기능 구현 - 도서 검색 및 카테고리 조회 기능 구현 - 관리자 도서 관리 기능 구현(도서 등록,수정,삭제,재고 관리) - 공연 조회, 세부사항, 회차, 예매 구현 - 좌석선점 및 만료 구현 - 도서 장바구니 구현 - 공연 장바구니 구현 - 도서 주문 기능 구현 - 도서, 공연 결제 기능 구현 - 도서 주문 내역 구현 (구매 내역 조회, 환불 기능) | - 관리자 권한 적용 및 접근 제한 구현 - 화면 디자인 개선 및 UI 정리 - 전체 기능 테스트 및 오류 수정 - 결제 비정상 상황에 대한 예외 처리 - 쿼리개선 - 스케쥴러 추가 - 공연관련 예외처리 - 공연 관리자 기능 추가 - 결제 관리자 기능 추가 (환불 승인, 거절) - 공연 주문 내역 구현 |

2. 강사님 피드백

팀원간 일정과 진행상황 공유