[ 7월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 타이머 기능 중심 서비스를 반영한 도서 및 공연 예매 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 2조 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 신현탁 (팀원) 반제윤, 손유정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | - Git 저장소 및 개발 환경 구축 - Spring Boot 프로젝트 기본 구조 생성 - 데이터베이스 연결 - Entity 및 Repository 구현 - 회원가입·로그인 기능 구현 시작 - 외부 API 연동 테스트 진행 - 팀원별 기능 분담 후 개발 진행 | - 담당 기능별 기본 구조 구현 - 엔티티 연관관계 매핑 및 DB 데이터 구조 보완 - 개발용 샘플 데이터 생성 및 등록 - 테스트 페이지 구성 - 프론트엔드 화면 구성 및 백엔드 API 연동 - 주요 기능 테스트 및 예외 상황 처리 - 통합 테스트 및 기능 간 데이터 흐름 검증 - 외부 API 연동 환경 구성 및 기능 적용 |

2. 강사님 피드백

wbs 마무리, 일정 정리, 커뮤니케이션 증가 필요