[ 8월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 타이머 기능 중심 서비스를 반영한 도서 및 공연 예매 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | booketing | 프로젝트 팀원 | (팀장)신현탁 (팀원)반제윤, 손유정 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | ● 프로젝트 기능 통합 및 전체 동작 점검 ● 통합 DB 구성 및 도서·공연 데이터 연동 확인 ● 사용자 및 관리자 페이지 UI 보완 및 세부사항 정돈 ● 주문·결제·예매·환불 등 주요 기능 테스트 및 오류 수정 ● 좌석 선점 및 예외 상황에 대한 통합 테스트 진행 ● 최종 ERD 및 프로젝트 문서화·포트폴리오 자료 정리 ● 최종 시연 영상의 기능 구성 및 시나리오 정리 | ● AWS 배포 환경 구축 및 서비스 배포 진행 ● 배포 환경에서 DB 및 외부 API 연동 테스트 ● 전체 기능 최종 점검 및 발견된 버그 수정 ● 프로젝트 문서화 및 포트폴리오 최종 정리 ● 시연 영상 촬영 및 편집 ● 발표 자료 보완 및 주요 기능 발표 내용·대본 정리 ● 최종 산출물 및 GitHub Repository 정리 |

2. 강사님 피드백

계속 진행